GAINS  ·  REDESIGN PLAN

Verbessere die App
grundlegend.

Eine konkrete, priorisierte Roadmap, um Gains vom Feature-Stack zum täglichen Operating System zu entwickeln — anschlussfähig an dein bestehendes Structural-Concept-V2-Dokument.

Stand: April 2026 · Codebasis-Snapshot 33 165 LOC, 43 Swift-Files.

Verfasser: Cowork-Analyse · auf Basis von HomeView, ContentView, GainsStore, DesignSystem.swift sowie Home_Konzepte.html und Gains_Structural_Concept_v2.docx.

01 / EXECUTIVE SUMMARY

# Was du heute hast — und warum es nicht trägt.

Gains hat ein eigenständiges Designsystem (Cream/Ink/Lime, Slash-Logik, Inter, Hero-Cards) und einen vollständigen Feature-Stack: Kraft, Cardio, Ernährung, Fortschritt, Community, Onboarding, HealthKit-Anbindung, BLE-Herzfrequenz, MetricKit, Persistenz-Migration. Die Bausteine sind da.

Was fehlt, ist ein klarer Tagesrhythmus. Fünf gleichrangige Tabs ohne Rolle, ein Home-Screen, der Coach, Fortschritt und Action gleichzeitig zeigt, ein Run-Tab ohne sichtbares Tab-Zuhause, eine Nutrition-View mit zwei parallelen Add-Wegen — die Architektur folgt deiner Feature-Liste, nicht dem Nutzungsmoment.

Dein eigenes Structural Concept V2 hat das richtig diagnostiziert und einen Sechs-Phasen-Refactor skizziert. Im Code ist davon noch fast nichts angekommen: die AppTab-Cases heißen weiterhin home/gym/run/recipes/community, ReadinessSnapshot existiert nicht, CoachView lebt eigenständig. Diese Empfehlung übernimmt die V2-Logik und legt sie als priorisierte Roadmap an die Hand.

EMPFEHLUNG IN EINEM SATZ

Setze in genau dieser Reihenfolge um: (1) AppTab umbenennen und ReadinessSnapshot einführen, (2) TodayView mit Readiness-Hero, (3) TrainView mit Workspace-Chips, (4) FuelView + Unified-Add-Sheet, (5) BodyView, (6) zentrales Capture-Sheet — dann Architektur (Store + Models splitten) und Tests.

02 / BESTANDSAUFNAHME

# Was bleibt — und warum.

Bevor wir umbauen, lohnt es, die Säulen zu benennen, die in jeder Phase erhalten bleiben. Ein grundlegender Refactor heißt nicht, den vorhandenen Wert über Bord zu werfen.

### Designsystem ist der USP

DesignSystem.swift ist überraschend solide. GainsColor deckt Light/Dark, HF-Zonen und CTA-Surfaces ab. GainsFont ist explizit auf HIG-konforme 17-pt-Body und 13-pt-Eyebrow-Floor abgestimmt. EmptyStateView und GainsMetricTile sind schon konsolidiert (du hast die Ad-hoc-Tile-Implementierungen aus GymView/HomeView zusammengezogen — gut).

- Slash-System (lime „/“ als Trenner) ist konsistent in HomeView, CoachView, ProgressView verwendet.

- Hero-Card-Look mit ctaSurface ist erkennbares Markenelement — direkt anschlussfähig an die V2-Regel ‚max ein Dark Hero pro Screen above-the-fold‘.

- HRZone hat eigene Token-Farben — gute Vorlage für ReadinessStatus (Peak/Ready/Maintain/Recover/Overreach).

### Plattform-Anbindung steht

- HealthKitManager ist als Singleton-Observable verfügbar (449 LOC).

- BLEHeartRateManager läuft beim App-Start früh, scant aber erst auf User-Aktion.

- MetricKitObserver erfasst Crashes/Hangs ab App-Start.

- PersistenceMigrator läuft vor jedem Load — du hast also bereits einen Schema-Pfad, an den sich neue Modelle (ReadinessSnapshot) anhängen lassen.

### Onboarding ist ehrlich

Das vier-stufige Onboarding (Welcome / Profil / Permissions / Training) erklärt System-Prompts, ohne sie sofort zu triggern. Genau das richtige Verhalten für eine TestFlight-Beta.

### Capture-Sheet existiert bereits

CaptureSheet.swift mit AppNavigationStore.presentCapture(kind:) ist die Grundlage, auf der du den zentralen Plus-Button später nur noch in eine Custom-Tab-Bar einbauen musst. Phase 6 aus deinem V2-Plan ist also schon teilweise vorbereitet.

03 / WO ES BRICHT

# Sechs Probleme, die alles andere blockieren.

### Problem 1 — Tabs sind Feature-Container, keine Rollen

AppTab im Code: home, gym, run, recipes, progress, community. Das ist ein Inhaltsverzeichnis, kein Ritual. Wenn die App morgens öffnet, soll sie nicht ‚wo möchtest du hingehen‘ fragen, sondern ‚wie geht es dir heute‘ — exakt der Whoop-DNA-Gedanke aus deinem V2-Dokument.

Die Umbenennung in TODAY/TRAIN/FUEL/BODY/CREW ist nicht kosmetisch. Sie zwingt jeden Tab, seine Rolle im Tag zu rechtfertigen. Tabs ohne Rolle fallen weg oder werden Sub-Workspaces.

### Problem 2 — Home zeigt alles, aber führt nichts

HomeView (1 087 LOC) hat Greeting, Active-Workout-Line, Quick-Start, Week-Strip, Quick-Links (Coach + Community) und einen Fortschritts-Disclosure. Sechs gleichrangige Sektionen above-the-fold — keine signalisiert ‚hier ist der eine Moment‘. Die Greeting belegt mit display(46) und drei Zeilen Lineheight den Hero-Slot, der eigentlich der Readiness gehören müsste.

### Problem 3 — Coach existiert separat statt als Stimme

CoachView ist heute eine eigene Surface mit Focus-Card, Score-Section, Routine-Targets, Check-Ins, Recommendations. Sie wird vom Home-Screen über den ‚Coach‘-Quick-Link angesteuert — also versteckt. V2 sagt klar: Coach ist die Stimme im TODAY-Hero, nicht ein Tab daneben. Fokus-Line wird Hero-Subtitle, Check-Ins werden Section, Recommendations werden expandable. Das Standalone-File wird @available(*, deprecated) und später entfernt.

### Problem 4 — Run hat kein Zuhause

WorkoutHubView (1 546 LOC) ist heute der ‚Laufen‘-Tab. Die Datei selbst sagt im Kommentar: ‚Run-fokussierte Hub-View ... frühere Versionen enthielten auch Kraft- und Plan-Workspaces — diese sind jetzt im GymView gebündelt.‘ Run lebt also als Solo-Tab neben Gym, obwohl beide Trainingseinheiten sind. V2 fasst sie unter TRAIN mit Workspace-Chips KRAFT / LAUFEN / PLAN.

### Problem 5 — NutritionTracker und Recipes sind zwei Inseln

NutritionTrackerView verschachtelt CalorienTrackerView und RecipesView in einem Sub-Tab-Picker. Wer ein Rezept tracken will, muss durch den Sub-Tab navigieren statt es im Add-Flow zu wählen. Zwei separate Sheets für eine Aktion — die Reibung, die V2 ‚Unified Add-Intake-Sheet‘ nennt.

### Problem 6 — Architektur skaliert nicht mehr

Drei Akten von Monolith-Krise:

- GainsStore.swift: 3 340 LOC, hält Workout, Run, Routes, Segments, Strukturierte Workouts, Pläne, Coach-Check-ins, Community, Contacts, Recipes, Tracker, HealthKit-Status, WHOOP-Status, Weight-Trend, Vitals, Calendar — alles in einer ObservableObject-Klasse.

- Models.swift: 4 054 LOC, alle Enums, Structs, Mock-Daten, Planner-Logik in einer Datei.

- Mehrere Views > 1 000 LOC: NutritionTrackerView (2 050), WorkoutHubView (1 546), CommunityView (1 418), ExerciseCatalog (1 404), RunTrackerView (1 345), ProgressView (1 343), RecipesView (1 207), HomeView (1 087), WorkoutTrackerView (1 036).

Die Folge: jede neue Funktion verlängert dieselben Dateien, Build-Zeiten steigen, Merge-Konflikte werden teurer. Ein grundlegender Eingriff ohne Aufteilung dieser drei Pole produziert nur größere Dateien.

04 / NORTH STAR

# Wie sich Gains anfühlen soll.

EIN SATZ Ein täglicher Rhythmus aus Check, Action und Reflection — in deiner Cream/Ink/Lime-Handschrift. Morgens öffnest du Gains und siehst innerhalb von fünf Sekunden, wie es dir heute geht und was als nächstes ansteht. Tagsüber loggst du Training und Mahlzeiten ohne Reibung. Abends scrollst du durch Body, Vitals und Milestones — und siehst, dass sich etwas bewegt.

### Drei Prinzipien

Editorial Clarity. Slash-System, Cream-Background, Lime-Akzente bleiben unantastbar. Genau die Identität, die Gains von generischen Fitness-Apps trennt — sie wird nicht abgeschwächt, sondern konsequent durchgezogen.

Daily Momentum. Whoop-DNA als Logik, nicht als Look: morgens Readiness, tagsüber Strain, abends Reflection. Drei klar definierte Momente, drei Tabs als Bühne (TODAY, TRAIN+FUEL, BODY).

Dark Signal. Maximal eine dunkle Hero-Card pro Screen above-the-fold. Sie markiert die Entscheidung des Moments — Readiness auf TODAY, ‚Heute‘ auf TRAIN, Tagesbilanz auf FUEL. Alles andere bleibt Cream.

05 / ZIEL-ARCHITEKTUR

# Fünf Tabs mit fünf Rollen.

### TODAY · Ritual

Was ist heute zu tun, und wie geht es mir gerade. Lesbar in unter fünf Sekunden.

- Slash-Date-Header (DI / 19 MRZ / WK 12) — bleibt.

- Greeting — komprimiert auf 1 Zeile, max display(28).

- Readiness Hero (dunkel) — Score 0–100, Status-Chip, 1-Satz-Coach-Line, Streak als Sub-Info. Ersetzt die Streak-Hero-Karte.

- Focus Triple — drei kleine Cards: TRAIN heute / FUEL Makro-Status / MOVE Schritte. Jede führt in ihren Tab.

- Primary Action Card — ‚PUSH DAY · 5 ÜBUNGEN · 45 MIN‘ mit START → Button (bleibt).

- Check-in Rituale (aus Coach gemerged) — bis zu vier Toggle-Items.

- Week Strip — bleibt.

- Latest Log — ein Eintrag, kein inline Share-Button. Tap öffnet Capture.

### TRAIN · Action

Ausführung und Planung aller Trainingseinheiten. Workspace-Chips KRAFT / LAUFEN / PLAN ersetzen die heutigen Solo-Tabs.

- KRAFT — heutige Session-Card, Weekly Schedule, Template-Library, eigene Pläne, ‚Session starten‘ → WorkoutTrackerView.

- LAUFEN — Quick-Start Hero, Strava-inspired Templates, Run History, Personal Bests, ‚Lauf starten‘ → RunTrackerView.

- PLAN — PlannerSettings, Tagespräferenzen, Recommendations, ‚Plan regenerieren‘ CTA.

### FUEL · Tracking

Am wenigsten umzubauen — nur Hierarchie und Add-Flow werden geschärft.

- Ziel-Pill (klein, oben) — Maintain / Cut / Bulk.

- Tagesbilanz-Hero (dunkel) — Kalorien-Ring, Protein-Balken, Whoop-Logic mit Farbcoding nach Adherence.

- Heute-Grid — vier Meal-Cards (Frühstück / Mittag / Snack / Shake) — bleibt.

- Quick-Add-Button — öffnet das neue UnifiedAddIntakeSheet (Tab A: Rezept wählen, Tab B: Frei eingeben).

- Entdecken (collapsible) — Rezepte mit Filtern, bleibt funktional.

### BODY · Reflection

Der datenreichste Tab. Bewusst lang scrollbar, weil hier nicht die tägliche Interaktion liegt, sondern die wöchentliche Reflexion.

- Readiness Ring Hero (dunkel, groß) — tiefer als in TODAY: HRV, RHR, Schlaf-Score, Readiness-Prozent.

- Body Composition — Gewichts-Chart (12-Wochen-Trend mit PR-Markern, vgl. Konzept B), Taillenumfang, Körperfett, Ziele.

- Vitals — RHR, HRV, Schlaf, VO2max.

- Health Markers — LDL, HbA1c, CRP, Blood Panel.

- Milestones & PRs — zeitbasierte Achievements.

- Data Sources — Apple Health, WHOOP, Garmin, Oura (aus ProfileView extrahiert).

### CREW · Connection

Bleibt funktionell fast gleich, verliert aber den Composer-Strip — der wandert ins globale Capture. Coming-Soon-State bleibt für Phase A; ab Phase B wieder live.

- Surface-Picker — For You / Meine Posts / Kontakte.

- Live Challenge Card (dunkel).

- Feed Filter — Alle / Workouts / Läufe / Progress.

- Feed Cards + Meine Posts.

- Kontakte mit Live Challenge.

06 / MAPPING

# Wo jedes heutige Element morgen lebt.

Die Tabelle ist die Anti-Daten-Verlust-Versicherung: jede aktive View, jeder Sub-Tab, jede Sheet-Surface bekommt einen Zielort. Nichts wird ersatzlos gestrichen.

| Heute (Tab + View) | Morgen (Rolle) | Was passiert mit den Inhalten |
| --- | --- | --- |
| Home / HomeView | TODAY · Ritual | Greeting + Week-Strip bleiben. Coach-Stimme, Focus-Triple und Readiness-Hero rücken nach vorne. Progress-Disclosure verschwindet (kommt in BODY). |
| Gym / GymView | TRAIN · Workspace KRAFT | Vier Sub-Tabs (Heute/Workouts/Plan/Stats) bleiben, werden aber Teil des KRAFT-Workspace-Chip im neuen TRAIN-Tab. |
| Laufen / WorkoutHubView | TRAIN · Workspace LAUFEN | Wandert in den TRAIN-Tab als Workspace-Chip. Quick-Start, Templates, Routes, Segments, Stats bleiben funktional. |
| GymPlanWizard / Plan-Tab | TRAIN · Workspace PLAN | PlannerSettings + Tagespräferenzen + Recommendations werden zum dritten TRAIN-Workspace. |
| Ernährung / NutritionTrackerView + RecipesView | FUEL | Beide Sub-Tabs (Tracker + Rezepte) verschmelzen zu einem AddIntakeSheet mit zwei internen Tabs (Rezept wählen / Frei eingeben). |
| Fortschritt / ProgressView (heute Disclosure) | BODY · Reflection | Wird wieder ein eigener Tab. Sektionen: Readiness → Body Comp → Vitals → Health Markers → Milestones → Data Sources. |
| Coach / CoachView | TODAY · Hero-Stimme | Eigene View entfällt. Focus-Line wird Hero-Subtitle, Check-Ins werden Section, Recommendations werden Expandable. |
| Profile / ProfileView | Sheet aus TODAY-Avatar | Bleibt funktional, verliert den Tracker/Devices-Block (zieht nach BODY > Data Sources). Sheet-Präsentation aus Avatar. |
| Community / CommunityView | CREW | Coming-Soon bleibt für Phase A. In Phase B (Backend + Auth) wird der Composer-Strip durch globales Capture ersetzt. |

07 / ROADMAP

# Priorisierte Reihenfolge.

P0 ist Foundation — ohne sie hängen die folgenden Phasen. P1–P2 ist die Hero-Sequenz, die das Nutzungsgefühl trägt. P3 ist die Architektur-Schuld, die ohne Eingriff jeden weiteren Schritt teurer macht. P4–P5 sind Differenzierung.

| P | Eingriff | Tiefe | Aufwand | Hauptwirkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | AppTab umbenennen + ContentView refresh | Naming | 1 Tag | Sprachliche Klarheit, Phase 1 abgeschlossen. |
| P0 | ReadinessSnapshot + ReadinessStatus Modell | Foundation | 1 Tag | Datenstruktur für TODAY-Hero und BODY-Ring. |
| P1 | TodayView mit Readiness Hero | Hero | 1 Woche | Whoop-Moment: Score < 5s lesbar, Coach als Stimme. |
| P1 | TrainView mit Workspace-Chips KRAFT/LAUFEN/PLAN | Konsolidierung | 1 Woche | Run hat ein Tab-Zuhause; Plan ist sichtbar. |
| P2 | FuelView + UnifiedAddIntakeSheet | Flow | 3-4 Tage | Ein Sheet statt zwei separater Wege. |
| P2 | BodyView (ProgressView Rename) + Sektionen | Tab-Restore | 1 Woche | Reflexions-Tab; löst SwiftUI-ProgressView-Konflikt. |
| P3 | GainsStore in Domain-Stores splitten | Architektur | 2 Wochen | 3340-Zeilen-Monolith → Workout/Run/Nutrition/Body/Social. |
| P3 | Models.swift in Module aufteilen | Architektur | 1 Woche | 4054-Zeilen-Datei zerteilen, Build-Zeit + Lesbarkeit. |
| P3 | Custom Tab-Bar mit zentralem Capture-Button | Navigation | 1 Woche | Whoop-Style FAB; ersetzt verstreute Share-Buttons. |
| P4 | Snapshot-Tests + UI-Tests für TodayView/BodyView | Qualität | Laufend | Schutz für die wichtigsten Hero-Surfaces. |
| P4 | Body Composition Charts erweitern (Sparkline, Delta) | Feature | 1 Woche | Konzept B (Journey) wird sichtbar. |
| P5 | On-Device Coach: echte Heuristiken statt Mock | Intelligenz | 2 Wochen | Empfehlungen aus tatsächlichen Daten ableiten. |
| P5 | Body-Map Widget (aus Konzept C) | Differenzierung | 1 Woche | Muskel-Status-Visualisierung im BODY-Tab. |

Reihenfolge ist wichtig. P3 (Store + Models splitten) wirkt verlockend, früh anzugehen — du fühlst die LOC-Last in jeder Datei. Aber: zuerst P0 + P1 abschließen, sonst migrierst du noch einmal die Strukturen, die durch das Today/Train-Refactor sowieso verschoben werden.

08 / PHASEN-DETAIL

# Wie die ersten vier Wochen aussehen.

### Phase 0 — Naming + Foundation (1–2 Tage)

- AppTab umbenennen: home → today, gym → train (+ AppWorkoutWorkspace.kraft), run wird Sub-Workspace.laufen, recipes → fuel, progress → body, community → crew.

- ContentView.swift: Labels und Icons aktualisieren (today: sparkles, train: dumbbell.fill, fuel: fork.knife, body: heart.text.square, crew: person.3.fill).

- AppNavigationStore.selectedTab Default auf .today.

- Models.swift: ReadinessSnapshot { hrv, rhr, sleepHours, score, status, takeawayLine } und enum ReadinessStatus (peak/ready/maintain/recover/overreach) inkl. Token-Farben (analog zu HRZone).

- HealthKitManager: latestReadinessSnapshot()-Methode, die HRV + RHR + Schlaf zu einem Score aggregiert. Erste Heuristik reicht; echte Modellierung kommt in P5.

Diese Phase ist mergeable und produziert eine lauffähige App ohne sichtbare Änderung — sie ist die Ladefläche für alles danach.

### Phase 1 — TodayView + Readiness Hero (1 Woche)

- Neue View TodayView.swift mit der Sektions-Reihenfolge aus Kapitel 5.

- ReadinessHeroView.swift als reusable Component (groß in BODY, kompakt in TODAY).

- Coach-Inhalte aus CoachView migrieren: focus.line wird Hero-Subtitle, checkIns werden Section, recommendations werden expandable mit Default-Collapsed.

- Body-Comp-Teaser aus HomeView entfernen — gehört nach BODY.

- Latest-Activity-Doppelkarte zu einzelnem Log-Eintrag reduzieren.

- Inline Share-Buttons entfernen — durch Capture-Entry ersetzen.

- CoachView.swift @available(*, deprecated) markieren, ContentView-Eintrag entfernen.

### Phase 2 — TrainView (1 Woche)

- Neue View TrainView.swift mit Workspace-Picker oben.

- AppWorkoutWorkspace-Enum: kraft, laufen, plan.

- TrainKraftSection.swift — aus WorkoutHubView extrahiert (Today/Workouts/Plan/Stats Sub-Tabs bleiben dort, eingebettet).

- TrainLaufenSection.swift — Quick-Start Hero, Templates, History, PRs, Routes/Segments als Disclosures.

- TrainPlanSection.swift — PlannerSettings + Recommendations.

- AppNavigationStore.openTraining(workspace:) erweitern: Tab + Workspace gleichzeitig setzen.

### Phase 3 — FuelView + UnifiedAddIntakeSheet (3–4 Tage)

- RecipesView in FuelView.swift umbenennen (Top-Level).

- Tagesbilanz-Hero auf dunkel umstellen (ShadingType.CLEAR, bg-ink).

- AddIntakeSheet.swift mit internem TabView (Recipe / Manual).

- NutritionEntrySheet und Recipe-Picker-Sheet zusammenführen.

- Recipe-Filter-Sheet bleibt unverändert.

### Phase 4 — BodyView (1 Woche)

- ProgressView → BodyView.swift umbenennen (löst SwiftUI.ProgressView-Konflikt nebenbei).

- Section-Reihenfolge fixieren: Readiness → Body Comp → Vitals → Health Markers → Milestones → Data Sources.

- Tracker/Devices aus ProfileView nach DataSourcesSection.swift extrahieren.

- ProfileView wird Sheet aus dem TODAY-Avatar — nicht mehr Tab-Inhalt.

### Phase 5 — Capture + Cleanup (1 Woche)

- Custom Tab-Bar mit zentralem Plus-Button (SwiftUI TabView reicht für FAB nicht aus — Custom-Bar ist die robuste Variante).

- CaptureSheet bleibt als Sheet-Surface, wird aus mehr Stellen aufgerufen (Post-Workout-Summary, Post-Run-Summary, FUEL-Quick-Add, BODY-Progress).

- Verstreute Share-Buttons in HomeView, WorkoutHubView, ProgressView entfernen.

- CoachView.swift löschen (nach Deprecation-Phase).

09 / ARCHITEKTUR-SCHULD

# Wie aus dem 3 340-Zeilen-Store fünf Stores werden.

Spätestens ab Phase 4 ist die Größe von GainsStore und Models.swift Bremsklotz Nummer eins. Ein vorsichtiger, schrittweiser Split — kein Big Bang.

### Domain-Stores (Vorschlag)

- WorkoutStore — activeWorkout, workoutHistory, savedWorkoutPlans, plannerSettings, lastCompletedWorkout, exerciseLibrary.

- RunStore — activeRun, runHistory, savedRoutes, runSegments, runSegmentEfforts, structuredRunWorkouts, activeStructuredWorkout, runningTemplates.

- NutritionStore — nutritionEntries, nutritionGoal, nutritionProfile, favoriteRecipeIDs, recipes.

- BodyStore — weightTrend, waistMeasurement, bodyFatChange, proteinProgress, healthSnapshot, healthConnectionStatus, whoopConnectionStatus.

- SocialStore — communityPosts, communityContacts, socialSharingSettings, forumThreads, meetups, joinedMeetupIDs, likedPostIDs, commentedPostIDs, sharedPostIDs.

- AppStateStore (klein) — userName, streakDays, recordDays, calendarWeekOffset, selectedCalendarDate, completedCalendarDates, notificationsEnabled, appearanceMode.

Migrationsweg: jeder Store als ObservableObject mit eigener Persistenz-Sektion. GainsStore bleibt als Fassade bestehen und delegiert über @ObservedObject an die Sub-Stores. Wenn alles delegiert ist, wird die Fassade aufgelöst und Views werden mit den neuen Stores als EnvironmentObjects ausgestattet.

### Models.swift Aufteilung

- Models/Workout.swift — TrackedExercise, WorkoutSession, WorkoutPlan, ExerciseSet.

- Models/Run.swift — ActiveRunSession, CompletedRunSummary, HRZone, RunSegment etc. (ergänzt RunFeatureModels.swift).

- Models/Nutrition.swift — NutritionEntry, NutritionGoal, NutritionProfile, RecipeMealType, BiologicalSex, ActivityLevel.

- Models/Body.swift — WeightTrendPoint, HealthSnapshot, VitalReading, HealthMetric, ReadinessSnapshot, ReadinessStatus.

- Models/Social.swift — CommunityPost, CommunityContact, ForumThread, Meetup, SocialSharingSettings.

- Models/AppCommon.swift — AppTab, CaptureKind, AppWorkoutWorkspace, EvidenceSource, TrainingRecommendation.

- Models/Mocks.swift (DEBUG-only) — alle .mock-Statics.

10 / RISIKEN

# Was schiefgehen kann.

### Risiko 1 — Phase 1 wirkt leer in Woche 1 nach Update

Der Readiness-Score braucht HealthKit-Berechtigung und mindestens 7 Tage HRV/RHR/Schlaf-History, sonst zeigt der Hero einen leeren oder defaulteten Score. Konzept-B-Empfehlung: leerer Hero zeigt eine inhaltsstarke Onboarding-Variante (‚Erste Werte werden in 24h sichtbar — verbinde Apple Health‘) statt einer Null. So vermeidest du den Leereffekt aus dem Konzept-B-Risiko.

### Risiko 2 — Custom-Tab-Bar bricht System-Verhalten

SwiftUI-TabView gibt dir Tab-Bar-Hide-on-Scroll, Restoration und Accessibility kostenlos. Eine Custom-Bar muss das replizieren. Mitigations: erste Iteration als FAB above TabView (einfacher), Custom-Bar erst, wenn das Capture-Volumen es rechtfertigt.

### Risiko 3 — Store-Split bricht Persistenz

PersistenceMigrator läuft schon — gut. Aber jeder Store muss seinen eigenen Schema-Pfad bekommen, sonst kollidieren UserDefaults-Keys. Vorschlag: Namespacing in PersistenceKey (PersistenceKey.workout.history etc.). Migration eine Version später ausrollen, wenn alle Stores ihren Namespace haben.

### Risiko 4 — UI-Test-Lücke

Heute keine sichtbaren Test-Targets. Ein Refactor dieser Größe ohne Snapshot-Tests ist riskant. Mindestens TodayView, BodyView, FuelView mit Snapshot-Tests absichern, bevor Phase 5 startet.

11 / ERFOLGSMESSUNG

# Woran du erkennst, dass es funktioniert.

Drei Ebenen: messbar im Code, messbar im Verhalten, messbar im Gefühl.

### Code-Metriken

| Bereich | Heute | Ziel nach Refactor |
| --- | --- | --- |
| Größte View-Datei | NutritionTrackerView 2050 LOC | ≤ 600 LOC pro View |
| Größte Store-Datei | GainsStore 3340 LOC | ≤ 600 LOC, in 5 Domain-Stores aufgeteilt |
| Größte Modell-Datei | Models.swift 4054 LOC | ≤ 8 Module mit je ≤ 600 LOC |
| Above-the-Fold-Hero auf Home | Greeting display(46) + Week-Strip | Readiness-Hero mit Score, Status, Coach-Line |
| Tabs | 5 (home/gym/run/recipes/community) | 5 Rollen (today/train/fuel/body/crew) |
| Capture-Entry-Points | Mehrere verstreute Share-Stellen | Ein zentraler Plus-Button + 3 sekundäre |
| Tests | Keine Test-Targets sichtbar | Mind. Snapshot-Tests für TodayView/BodyView |

### Verhaltens-Metriken (TestFlight)

- Time-to-first-screen-readable < 5 s (von App-Start bis Readiness sichtbar).

- Workout-Start-Rate innerhalb der ersten 10 s nach App-Open (Konzept-A-Heritage).

- BODY-Tab-Visit pro Woche pro User > 2 (Reflection-Ritual etabliert).

- Capture-Conversion-Rate (Plus-Tap → Posten) > 30 % (zentraler Composer wirkt).

### Gefühl

Wenn du morgens öffnest und der Hero sagt dir in einem Satz, was heute Sinn macht — und du gehst direkt von TODAY in TRAIN, ohne über das Tab-Bar-Layout nachzudenken — dann hat sich der Refactor gelohnt.

12 / NÄCHSTER SCHRITT

# Was ich als Nächstes tun kann.

Drei mögliche nächste Schritte, in steigender Tiefe:

- AppTab umbenennen und ReadinessSnapshot/ReadinessStatus als Modell anlegen — produziert eine PR-fähige Phase 0, ändert aber nichts sichtbar.

- Phase 1 vollständig: TodayView mit Readiness Hero, ReadinessHeroView reusable, Coach in Hero-Stimme migriert. Sichtbarer Sprung im Look.

- Phase 0 + 1 + 2 zusammenhängend: TODAY, TRAIN, alle Workspace-Chips, Coach gemerged. Drei Wochen Arbeit, größter UX-Sprung.

Sag mir, welcher der drei Schritte zuerst gemacht werden soll — oder ob du eine andere Reihenfolge willst. Ich kann mit Phase 0 sofort anfangen, weil das Risiko minimal ist und alles andere darauf aufbaut.

Verweise · Gains_Structural_Concept_v2.docx (Strukturplan) · Home_Konzepte.html (Hero-Konzepte A/B/C) · prompt_assets/CODEX_PROMPT.md (Slash-System Spezifikation) · DesignSystem.swift (Token-Quelle).